АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СУРСКОГО РАЙОНАУЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 марта  2024                                                                                            № 4-р

с. Выползово

Об организации и проведении комплекса работ по весеннему благоустройству территорий муниципального образования Никитинское сельское поселение.

В целях приведения в соответствие с санитарными нормами территорий населенных пунктов муниципального образования Никитинское сельское поселение  и для обеспечения комфортного проживания и отдыха населения:

1.Провести на территории муниципального образования Никитинское  сельское поселение комплекс работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов с 01 апреля по 02 июля 2024 года.

2. Провести   05 ,19, 26 апреля ,17 мая , 31 мая, 14, 28  июня 2024 года субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния населенных пунктов муниципального образования Никитинское сельское поселение

3.Обьявить 27  апреля 2024 года единым днём чистоты и порядка на территории муниципального образования Никитинское сельское поселение

4.Утвердить:

4.1. Состав штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территории муниципального образования Никитинское  сельское поселение (приложение №1).

4.2. Типовую форму отчёта о  проведении комплекса работ  по  весеннему благоустройству территории муниципального образования Никитинское сельское поселение.  (приложение №2).                                                                                                                                        5.Закрепить сотрудников администрации  за территориями населенных пунктов муниципального образования Никитинское сельское поселение (приложение 3).                                                                                                                                                                6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения   возложить на инспектора администрации  Пищулину И.Е.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

И.о.главы администрации

муниципального образования

Никитинское сельское поселение                                            Ш.К.Камаев

Приложение №1

СОСТАВ

штаба по руководству и организации проведения  комплекса работ по  весеннему благоустройству на территории населенных пунктов МО Никитинское сельское поселение

Камаев Ш.К. –и.о.  главы  администрации МО Никитинское  сельское

поселение, Председатель штаба;

Пищулина И.Е.- инспектор  администрации МО  Никитинское  сельское поселение,  Заместитель председателя штаба;

Члены штаба:

Масленникова Т.А.–  инспектор  администрации МО  Никитинское сельское поселение

Ганина Т.А.–  инспектор  администрации МО  Никитинское сельское поселение

Назарова Т.Л. –  инспектор  администрации МО  Никитинское сельское поселение

Приложение № 2

ПЛАН

о проведении комплекса работ по благоустройству территории в муниципальном образовании Никитинское сельское  поселение по состоянии на___________ 2024 год.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По плану | По факту |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | Тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка газонов ,цветников, парков, скверов | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка кустарников | Пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стрижка кустарников | п/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Посадка деревьев | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Посадка кустарников | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окапывание деревьев | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Побелка стволов деревьев | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окапывание кустарников | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка скамеек, садовых диванов | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вывоз мусора | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очистка территорий прилегающих к полигонам твердых бытовых отходов | КВ.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт, покраска урн | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка новых урн | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Снятие объявлений, рекламы | КВ.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Помывка опор линий электропередач | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт покраска контейнеров | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка новых контейнеров | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт покраска контейнерных площадок | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство контейнерных площадок | Ш.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Помывка витражей и окон | КВ.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт остановочных павильонов | Шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Помывка остановочных павильонов | Шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Очистка подвалов от мусора | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Очистка чердаков от мусора | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт детских игровых площадок | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Завозка песка в песочницы | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Планировка газонов | Кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Посев газонной травы | Кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Устройство клумб | КВ.м-шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Посадка цветочной рассады | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Посадка цветов(семена) | КВ.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт пешеходных ограждений | п/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Покраска пешеходных ограждений | Пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Покраска бордюрного камня | Пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Проведен весенний осмотр многоквартирных домов | Ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Проведен весенний осмотр зданий и сооружений организаций бюджетной сферы | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Выдано предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задействовано организаций---

Задействовано населения---

В том числе

Студентов и школьников---

Временно безработных граждан---

Граждан, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги____

Задействовано техники ---

И.о. главы администрации МО

Никитинское сельское поселение                                      Ш.К.Камаев

\

Приложение № 3

Список сотрудников администрации МО Никитинское  сельское поселение

закрепленных за населенными пунктами на время проведения

комплекса работ по благоустройству.

| № п-п | Фамилия ,имя, отчество | телефон | Населенный пункт | Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищулина Ирина Евгеньевна | 89510914624 | сВыползово, с. Кивать М Барышок | инспектор |
| 2 | Масленникова Тамара Алексеевна | 89021230093 | с.Никитино | инспектор |
| 3 | Назарова Татьяна Леонидовна | 89020035014 | с.Кезьмино, с.Ружеевщино, д. Кр Якла, д.Городец | инспектор |